Agencia Nacional de Infraestructura

Julio de 2015

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Ministerio de Transporte

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2015

De acuerdo con lo establecido a través de la Ley 1737 del 02 de diciembre de 2014, por medio de la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal de 2015, a la Agencia Nacional de Infraestructura se le apropiaron recursos por valor de $2.339.516 millones.

| El Presupuesto de Gastos de la Entidad se encuentra conformado por los gastos de funcionamiento que representan el 3.05% del total asignado, los gastos de inversión que representan el 84,97% y los gastos de servicio de la deuda pública interna que representan el 11.97%. Adicionalmente, el presupuesto de gastos se divide de acuerdo con su fuente de financiación. Para la vigencia 2015 el presupuesto se financia en un 11.21% con recursos propios de la Entidad y en un 88.79% con recursos provenientes de la Nación. cifras en millones de pesos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Nación | Propios | Total |
| Funcionamiento | 4.735 | 66.725 | 71.460 |
| Inversión | 1.792.491 | 195.487 | 1.987.978 |
| Servicio deuda | 280.079 | - | 280.079 |
| Total | 2.077.304 | 262.212 | 2.339.516 |

En el mes de marzo de 2015 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto No. 0377 por medio del cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2015. A través de este Decreto, se aplazan apropiaciones para la Agencia Nacional de Infraestructura en su presupuesto de Inversión por valor de $15.000 millones asociadas al proyecto “530.600.003 APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS”. Estos recursos se encuentran bloqueados y su ejecución dependerá de la decisión que comunique el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Adicionalmente, en los Gastos de Funcionamiento se cuenta con una apropiación bloqueada por valor de $3.657 millones. Dichos recursos serían destinados para el pago de los honorarios de los servicios personales indirectos.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. Para la vigencia 2015 los gastos de funcionamiento ascienden a $71.460 millones, discriminados en gastos de personal, gastos generales y transferencias corrientes.

Los gastos de personal ascienden a la suma de $46.883 millones representando el 66% del total de los gastos de funcionamiento. Se conforman por los gastos del personal directo y los servicios personales indirectos.

Los gastos generales ascienden a los $8.748 millones y representan el 12%. Se conforman por los impuestos y multas y la adquisición de bienes y servicios.

Finalmente se tienen las transferencias corrientes (cuota de auditaje y sentencias y conciliaciones), las cuales ascienden a los $15.829 millones y representan el 22% del total de los gastos de funcionamiento.

Al 30 de junio de la vigencia actual, el presupuesto de gastos de funcionamiento presenta una ejecución del 47.88% en cuanto a compromisos, tal como se muestra a continuación:

Ejecución Presupuestal – Gastos Funcionamiento Trimestre 2

|  |  |  |  | cifras en millones de pesos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Aprop | Comprom | Oblig | Pago | Comp/Aprop | Oblig/Aprop | Pago/Aprop |
| Gastos de Personal | 46.883 | 24.767 | 21.262 | 19.741 | 52,83% | 45,35% | 42,11% |
| Personal Directo | 37.071 | 16.638 | 16.634 | 15.112 | 44,88% | 44,87% | 40,77% |
| Serv. Personales Indirectos | 9.812 | 8.128 | 4.629 | 4.629 | 82,84% | 47,18% | 47,18% |
| Gastos Generales | 8.748 | 8.025 | 4.462 | 4.449 | 91,73% | 51,00% | 50,86% |
| Impuestos y Multas | 18 | 2 | 2 | 2 | 12,08% | 12,08% | 12,08% |
| Adquisición de Bienes y Serv. | 8.730 | 8.022 | 4.460 | 4.447 | 91,90% | 51,09% | 50,94% |
| Transferencias Corrientes | 15.829 | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 9,02% | 9,02% | 9,02% |
| Cuota de Auditaje Contraloría | 7.575 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Sentencias y Conciliaciones | 5.832 | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 24,47% | 24,47% | 24,47% |
| Provisión gastos institucionales | 2.422 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total | 71.460 | 34.218 | 27.151 | 25.617 | 47,88% | 38,00% | 35,85% |

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA. La apropiación para la vigencia 2015 asciende a los $280.079 millones. Con estos recursos se cubrirán:

- Los pasivos contingentes aprobados, correspondientes al cronograma obligatorio de los montos que debe transferir la Entidad al Fondo de Contingencias  (Fiduciaria La Previsora S.A.) con destino al cumplimiento de las obligaciones contingentes asumidas en los diferentes Contratos de Concesión Vial, el cual es el resultado de la aplicación de las metodologías fijadas por la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Teniendo en cuenta el presupuesto asignado para la vigencia 2015, se realizó un ejercicio de priorización de necesidades en los proyectos, toda vez que este presupuesto asignado es insuficiente para atender la totalidad de los Planes de Aportes establecidos.

Por lo anterior, se priorizaron recursos por valor de $219.501 millones. De este total, hay $40.000 millones del proyecto Transversal de las Américas, los cuales son aportados directamente por los recursos del proyecto, dado que los mismos se encontraban disponibles en la subcuenta rendimientos financieros y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó utilizarlos para cubrir una parte del Riesgo Predial.

Nota Importante: desde la vigencia 2013 la ANI no ha cumplido con la totalidad de la provisión de los Planes de Aportes toda vez que los recursos asignados en sus presupuestos han sido insuficientes.

| cifras en millones de pesos |  |
| --- | --- |
| Concesión / Riesgo | Valor 2015 |
| Bogotá - Villavicencio | 117.784 |
| Geológico | 52.169 |
| Laudo | 7.022 |
| Predial | 51.093 |
| Diseños | 7.500 |
| Ruta del Sol 2 | 54.693 |
| Predial | 54.693 |
| Transversal de las Américas | 40.000 |
| Predial | 40.000 |
| Malla Vial del Valle del Cauca | 2.331 |
| Predial | 2.331 |
| Zipaquirá - Palenque | 4.693 |
| Puntos Críticos | 4.693 |
| Total |  |

- La anualidad de los Acuerdos de Pago celebrados entre la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Agencia Nacional de Infraestructura, originados por el pago de garantías e ingreso mínimo garantizado con títulos TES, desde la vigencia 2006 a la 2010 y los correspondientes a la vigencia 2014.

|  | cifras en millones de pesos |  |
| --- | --- | --- |
| Concepto | Vr Acuerdo de Pago | Alícuota 2015 |
| Acuerdos de pago IMG-2006 | 359.285 | 24.183 |
| Acuerdos de pago IMG-2007 | 32.804 | 2.523 |
| Acuerdos de pago IMG-2008 | 195.773 | 16.314 |
| Acuerdos de pago IMG-2009 | 6.597 | 440 |
| Acuerdos de pago IMG-2010 | 63.768 | 4.555 |
| Acuerdos de pago - 2014 | 58.365 | 4.169 |
| Total | 716.592 | 52.185 |

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público le ha permitido pagar a la ANI una parte de la deuda que esta Entidad tiene con sus diferentes concesionarios viales.

Esto lo ha hecho emitiendo TES en diferentes vigencias. Por lo anterior, la ANI ha celebrado los correspondientes acuerdos de pago, con el fin de devolverle al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el valor cancelado a los concesionarios viales a través de TES.

- Provisión Sentencias y Conciliaciones. De acuerdo con lo establecido en el Art. 80 de la Ley 1687 de 2013 (Ley de Presupuesto para la vigencia 2014), Para la elaboración del presupuesto de la vigencia fiscal de 2015 las entidades que constituyan una sección del Presupuesto General de la Nación, deberán trasladar al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, un porcentaje no menor al 20% del promedio de los tres (3) últimos años del monto ejecutado por Sentencias y Conciliaciones; y deberán hacerlo hasta completar el 120% del promedio de los tres (3) últimos años del monto ejecutado por Sentencias y Conciliaciones. Durante los años en que se hagan los aportes hasta completar el referido 120% de cada entidad, no se podrán pagar sentencias con cargo a los montos provisionados en el Fondo. La insuficiencia de los montos aportados por las entidades, no las eximirá de su obligación de pago.

Dado lo anterior, para la vigencia 2015 se realizará dicha provisión por un valor de $8.393 millones.

Para el segundo trimestre de la vigencia se han ejecutado recursos por valor de $177.569 millones correspondientes al cumplimiento de los planes de aportes aprobados, tal como se presenta a continuación:

Ejecución Presupuestal – Servicio de la Deuda Trimestre 2

|  |  |  |  |  | cifras en millones de pesos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Aprop | Comprom | Oblig | Pago | Comp/Aprop | Oblig/Aprop | Pago/Aprop |
| Pasivos contingentes aprobados | 219.501 | 177.596 | 177.596 | 177.596 | 80,91% | 80,91% | 80,91% |
| Acuerdos de pago MHCP | 52.185 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Prov Sentencias y Conciliaciones | 8.393 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total | 280.079 | 177.596 | 177.596 | 177.596 | 63,41% | 63,41% | 63,41% |

GASTOS DE INVERSIÓN. El presupuesto de inversión para la vigencia 2015 asciende a los $1.987.978 millones, y está conformado en un 91.60% por vigencias futuras (Presupuesto Inflexible) por valor de $1.820.950 millones.

El valor restante equivalente a $167.027 millones corresponde al 8.4% del total del presupuesto de inversión y se encuentra destinado a atender diferentes necesidades en los proyectos así como atender necesidades que apoyan las actividades misionales de la Entidad (Asesorías y Consultorías, Fortalecimiento Institucional, TIC´S, etc).

Presupuesto de Inversión 2015

|  | cifras en millones de pesos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Vigencia Futura | Recursos Flexibles | Total |
| Proyectos Carreteros | 1.765.965 | 102.015 | 1.867.980 |
| Ruta del Sol 1 | 21.313 | - | 21.313 |
| Ruta del Sol 2 | 805.834 | - | 805.834 |
| Ruta del Sol 3 | 265.373 | - | 265.373 |
| Ruta Caribe | 129.017 | - | 129.017 |
| Córdoba - Sucre | 89.000 | - | 89.000 |
| Cartagena - Barranquilla | 10.000 | - | 10.000 |
| Armenia - Pereira - Manizales | 36.324 | - | 36.324 |
| Loboguerrero - Buga | 9.241 | - | 9.241 |
| Bogotá - Villavicencio | 381.157 | - | 381.157 |
| Zona Metropolitana de Bucaramanga | 10.000 | - | 10.000 |
| Bosa - Granada - Girardot | 8.707 | - | 8.707 |
| Const. Puentes Soacha | - | 10.000 | 10.000 |
| Transversal de las Américas | - | 60.000 | 60.000 |
| Deudas / Necesidades* | - | 32.015 | 32.015 |
| Proyectos Férreos | 52.092 | 37.752 | 89.844 |
| Bog - Belencito, La Dorada - Chiriguaná | 47.978 | - | 47.978 |
| Red Férrea Atlántica - interventoría | 1.773 | - | 1.773 |
| Red Férrea del Pacífico | 2.341 | - | 2.341 |
| Otros | - | 37.752 | 37.752 |
| Proyectos Portuarios | - | 3.625 | 3.625 |
| Proyectos Aeroportuarios | - | 1.000 | 1.000 |
| Apoyo Misional | 2.894 | 22.635 | 25.528 |
| Tecnologías de la Información | - | 2.000 | 2.000 |
| Asesorías y Consultorías | 1.059 | 18.941 | 20.000 |
| Fortalecimiento Institucional | 1.835 | 1.393 | 3.228 |
| Gestión de Calidad | - | 300 | 300 |
| Total | 1.820.950 | 167.027 | 1.987.978 |

*En este concepto se encuentran incluidos los $15.000 millones aplazados a través del Decreto 0377 del mes de marzo del presente año

Al cierre del segundo trimestre el Presupuesto de Inversión se encuentra comprometido en un 94.85%, esto es $1.885.634 millones, lo cual corresponde en su mayoría al valor de las vigencias futuras aprobadas en cada uno de los proyectos carreteros y férreos.

A continuación se presenta un informe discriminado de ejecución el cual se encuentra dividido en lo que corresponde a Vigencia Futura y a Recurso Flexible.

Ejecución Presupuestal – Vigencias Futuras

|  |  |  |  |  | cifras en millones de pesos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Vigencia Futura | Comprom | Oblig | Pago | Comp/Aprop | Oblig/Aprop | Pago/Aprop |
| Proyectos Carreteros | 1.765.965 | 1.765.965 | 1.765.965 | 193.637 | 100,00% | 100,00% | 10,96% |
| Ruta del Sol 1 | 21.313 | 21.313 | 21.313 | - | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Ruta del Sol 2 | 805.834 | 805.834 | 805.834 | - | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Ruta del Sol 3 | 265.373 | 265.373 | 265.373 | - | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Ruta Caribe | 129.017 | 129.017 | 129.017 | - | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Córdoba - Sucre | 89.000 | 89.000 | 89.000 | - | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Cartagena - Barranquilla | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Armenia - Pereira - Manizales | 36.324 | 36.324 | 36.324 | - | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Loboguerrero - Buga | 9.241 | 9.241 | 9.241 | - | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Bogotá - Villavicencio | 381.157 | 381.157 | 381.157 | 174.930 | 100,00% | 100,00% | 45,89% |
| Zona Metropolitana de Bucaramanga | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Bosa - Granada - Girardot | 8.707 | 8.707 | 8.707 | 8.707 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Proyectos Férreos | 52.092 | 51.942 | 3.803 | 3.803 | 99,71% | 7,30% | 7,30% |
| Apoyo Misional | 47.978 | 47.978 |  |  | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| Asesorías y Consultorías | 1.773 | 1.698 |  |  | 95,78% | 0,00% | 0,00% |
| Fortalecimiento Institucional | 2.341 | 2.266 |  |  | 96,80% | 0,00% | 0,00% |
| Total | 2.894 | 2.894 | 1.582 | 1.582 | 100,00% | 54,68% | 54,68% |

Ejecución Presupuestal – Recursos Flexibles

|  |  |  |  |  | cifras en millones de pesos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Recursos Flexibles | Comprom | Oblig | Pago | Comp/Aprop | Oblig/Aprop | Pago/Aprop |
| Proyectos Carreteros | 102.015 | 14.400 | 11.197 | 11.197 | 14,12% | 10,98% | 10,98% |
| Const. Puentes Soacha | 10.000 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Transversal de las Américas | 60.000 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Deudas / Necesidades | 32.015 | 14.400 | 11.197 | 11.197 | 44,98% | 34,97% | 34,97% |
| Proyectos Férreos | 37.752 | 29.598 | - | - | 78,40% | 0,00% | 0,00% |
| Otros | 37.752 | 29.598 | - | - | 78,40% | 0,00% | 0,00% |
| Proyectos Portuarios | 3.625 | 3.624 | 910 | 910 | 99,96% | 25,11% | 25,11% |
| Proyectos Aeroportuarios | 1.000 | 1.000 | 24 | 24 | 100,00% | 2,40% | 2,40% |
| Apoyo Misional | 22.635 | 16.212 | 2.346 | 2.299 | 71,63% | 10,36% | 10,16% |
| Tecnologías de la Información | 2.000 | 910 | 159 | 159 | 45,51% | 7,97% | 7,97% |
| Asesorías y Consultorías | 12.364 | 9.271 | 1.549 | 1.503 | 74,99% | 12,53% | 12,15% |
| Fortalecimiento Institucional | 393 | 355 | - | - | 90,35% | 0,00% | 0,00% |
| Apoyo a la Gestión Institucional | 7.578 | 5.376 | 619 | 619 | 70,94% | 8,17% | 8,17% |
| Gestión de Calidad | 300 | 300 | 18 | 18 | 100,00% | 6,01% | 6,01% |
| Total | 167.027 | 64.833 | 14.477 | 14.430 | 38,82% | 8,67% | 8,64% |

Elaborado por: Adriana Estupiñan Jaramillo – Experto Grado 07 – Gerencia de Planeación

Julio de 2015