Pregunta: ¿Quisiera saber cómo va el proyecto Pacífico II y para cuándo va a estar listo todo el corredor vial?

Respuesta: El proyecto al mes de agosto de 2019 presenta un avance del 75% y de acuerdo con el Plan de Obras se espera finalice la etapa de construcción en el mes octubre de 2020.