## Slide 2
2. PLAN DE ACCIÓN 2025
GIT Planeación - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno.
Enero de 2025

## Slide 3
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2026
Foco 1. Desarrollar infraestructura social y productiva mediante la estructuración y adjudicación de proyectos de APP.
Foco 2. Gestionar el desarrollo de los proyectos de infraestructura a través del esquema de APP.
Foco 3. Fortalecer la institucionalidad de la Agencia con el fin de generar confianza y transparencia en la gestión.
Contiene las estrategias y actividades encaminadas a la estructuración de nuevos proyectos de infraestructura social y de transporte.
Contiene las estrategias y actividades encaminadas al desarrollo de los proyectos de los diferentes modos.
Contiene las estrategias y actividades encaminadas al fortalecimiento institucional y mejora de la gestión interna de la Agencia.
Eje A. Promover la efectividad de la gestión interinstitucional con el fin de generar mejores resultados.
Eje B. Identificar e implementar herramientas que permitan la financiación de los proyectos de concesión a cargo de la ANI.
Ejes transversales
Focos estratégicos

## Slide 4
Proyecto estratégico | Unidad | Meta cuatrienio | Meta 2023 | Meta 2024 | Avance cuatrienio | % Avance
Formular el portafolio de proyectos de infraestructura social desde la gente y para la gente, bajo el mecanismo APP. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Estructurar proyectos de infraestructura social y/o rural bajo esquema APP | Proyecto | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Incluir en las nuevas estructuraciones los lineamientos de infraestructura verde sostenible | Número | 10 | 1 | 6 | 6 | 60%
Estructurar aeropuertos bajo esquema de asociación público privada | Proyecto | 3 | 1 | 3 | 2 | 66%
Estructurar proyectos de infraestructura logística especializada | Proyecto | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Estructurar proyectos de infraestructura carretera bajo el esquema APP incluyendo los lineamientos de plan nacional de seguridad vial | Proyecto | 4 | 0 | 2 | 3 | 75%
Estructurar proyectos de infraestructura férrea bajo el esquema APP | Proyecto | 3 | 0 | 1 | 1 | 33%
Estructurar proyectos de infraestructura del modo fluvial | Proyecto | 3 | 0 | 0 | 0 | 
Foco 1. Desarrollar infraestructura social y productiva mediante la estructuración y adjudicación de proyectos de APP
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2026

## Slide 5
Proyecto estratégico | Unidad | Meta cuatrienio | Meta 2023 | Meta 2024 | Avance cuatrienio | % Avance
Adjudicar proyectos de concesión bajo esquema de asociación publico privada -APP. | Proyecto | 7 | 2 | 4 | 2 | 29%
Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | Km | 560 | 108,7 | 232,92 | 260,8 | 47%
Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados | Km | 1536 | 155,3 | 242,9 | 458,3 | 29%
Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Proyectos en etapa de operación y mantenimiento | Proyectos | 10 | 1 | 2 | 5 | 50%
Modernizar la infraestructura en los aeropuertos concesionados. | Intervención | 12 | 3 | 9 | 9 | 75%
Modernizar la infraestructura en los puertos concesionados | Informes | 8 | 2 | 4 | 4 | 50%
Formular la Estrategia Global de Sostenibilidad de la ANI | Documento | 1 | 0 | 1 | 1 | 100%
Gestionar la disponibilidad de los corredores férreos a cargo de la ANI para su operación | % | 85 | 85% | 85% | 85% | 100%
Intervenir la red fluvial nacional bajo esquema APP (Canal del Dique) | Km | 117 | 117 | 117 | 117 | 100%
Foco 2. Gestionar el desarrollo de los proyectos de infraestructura a través del esquema de APP.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2026

## Slide 6
Proyectos estratégicos | Unidad | Meta cuatrienio | Meta 2023 | Meta 2024 | Avance cuatrienio | % Avance
Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Puntaje | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 86,2 | 92%
Generar acciones que permitan el fortalecimiento de la entidad, con el fin de mejorar las condiciones de operación de la Agencia. | % | 100 | 25 | 50 | 50 | 50%
Potencializar la comunicación para el mejoramiento de la gestión institucional y fortalecimiento de la cultura organizacional. | % | 100 | 25 | 50 | 50 | 50%
Porcentaje de implementación de trámites en línea en el Sector "concepto de viabilidad técnica para ubicación de estaciones de servicio en vías nacionales concesionadas" | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 
Promover el Enfoque de Género en la ANI. | % | 100 | 25 | 50 | 50 | 50%
Desarrollar la infraestructura de datos de la Agencia para generar gobierno de datos. | % | 100 | 25 | 50 | 25 | 25%
Implementar servicios digitales de información para la toma de decisiones. | % | 100 | 25 | 50 | 25 | 25%
Fortalecer los sistemas de información de apoyo que faciliten la gestión misional | % | 100 | 25 | 50 | 25 | 25%
Fortalecer la estrategia para la atención de las situaciones de conflictividad con las comunidades y otros grupos de interés que se presenten en los diferentes proyectos, de manera integral y articulada. | % | 100 | 25 | 50 | 50 | 50%
Foco 3. Fortalecer la institucionalidad de la Agencia con el fin de generar confianza y transparencia en la gestión
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2026

## Slide 7
PLAN DE ACCIÓN 2025
EJES TRANSVERSALES INSTITUCIONALES | Unidad de Medida | Meta cuatrienio
A. Promover la efectividad de la gestión interinstitucional con el fin de generar mejores resultados. | Plan de trabajo implementado | 100%
B. Identificar e implementar herramientas que permitan la financiación de los proyectos de concesión a cargo de la ANI. | Plan de trabajo implementado | 100%

## Slide 8
Actividad | Meta | Área
Avanzar en la estructuración de un proyecto de infraestructura hospitalaria bajo esquema APP | 50% | Vp. Estructuración
Incluir lineamientos de infraestructura verde en los proyectos: Infraestructura hospitalaria, Boquerón-El Tablón, Río Meta, Corredor Férreo Bogotá y Sistema Ferroviario Central, Corredor Férreo Buenaventura - Sistema Ferroviario Central | 5 proyectos | Vp. Estructuración
Estructurar proyectos carreteros - Proyecto Boquerón-El tablón bajo esquema APP | 100% | Vp. Estructuración
Avanzar en la estructuración de los proyectos férreos: Corredor Férreo Bogotá y Sistema Ferroviario Central, Corredor Férreo Buenaventura - Sistema Ferroviario Central bajo esquema APP. | 60% | Vp. Estructuración
Estructurar el Proyecto Fluvial Río Meta bajo esquema APP | 100% | Vp. Estructuración
Foco estratégico 1. Desarrollar infraestructura social y productiva mediante la estructuración y adjudicación de proyectos de APP.
PLAN DE ACCIÓN 2025

## Slide 9
Actividad | Meta | Área
Adjudicar proyectos de APP: Corredor Férreo La Dorada - Chiriguaná | 1 proyectos | Vp. Estructuración Vp. Jurídica
Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos | 101km | Vp. Ejecutiva
Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados y/o mejorados | 388 km | Vp. Ejecutiva
Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Proyectos en etapa de operación y mantenimiento | 2 proyectos | Vp. Ejecutiva
Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI | 6 intervenciones | Vp. Gestión Contractual
Monitorear los planes de modernización de los puertos a cargo de la ANI | 2 informes | Vp. Gestión Contractual
Desarrollar las actividades necesarias para la implementación de la estrategia global de sostenibilidad de la ANI | 100% | Vp. Planeación, Riesgos y Entorno
Presentar informe de disponibilidad de la red férrea concesionada a cargo de la Agencia. | 85% | Vp. Gestión Contractual
Operar y mantener la hidrovía del Canal del Dique | 117 km | Vp. Gestión Contractual
Foco estratégico 2. Gestionar el desarrollo de los proyectos de infraestructura a través del esquema de APP.
PLAN DE ACCIÓN 2025

## Slide 10
Actividad | Meta | Área
Desarrollar las actividades necesarias para la ejecución y seguimiento del plan de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 100% | Vp. Planeación, Riesgos y Entorno
Avanzar en la implementación del Programa de Gestión Documental - PGD y el Plan Institucional de Archivos-PINAR. | 2 documentos | Vp. Gestión Corporativa
Desarrollar el Plan Estratégico de Talento Humano | 2 documentos | Vp. Gestión Corporativa
Realizar seguimiento y gestión frente al trámite que se debe adelantar sobre el rediseño Institucional ANI ante las diferentes entidades iniciando con el MT. | 1 documento | Vp. Gestión Corporativa
Desarrollar plan de trabajo de comunicación interna y externa | 100% | Oficina Comunicaciones
Implementar el trámite "Concepto de viabilidad técnica para ubicación de estaciones de servicio en vías nacionales concesionadas" en línea ante el SUIT | 50% | Vp. Planeación, Riesgos y Entorno
Desarrollar actividades de sensibilización y capacitación con enfoque de género al interior de la ANI. | 4 actividades | Equipo transversal de género
Promover el acceso igualitario a las oportunidades laborales en los proyectos de 5G de Concesiones en labores de tipo operativo. | 25% | Equipo transversal de género
Promover el acceso igualitario a las oportunidades laborales en los proyectos de 5G de Concesiones en labores de tipo gerencial. | 45% | Equipo transversal de género
Foco estratégico 3. Fortalecer la institucionalidad de la Agencia con el fin de generar confianza y transparencia en la gestión.
PLAN DE ACCIÓN 2025

## Slide 11
Actividad | Meta | Área
Elaborar documento de diagnóstico de datos alineado con gobierno digital para la ANI | 1 documento | Vp. Planeación, Riesgos y Entorno
Implementación del servicio de nube pública para la Gestión del Cobro Nacional de Valorización | 1 Servicio | Vp. Planeación, Riesgos y Entorno
Implementar herramientas tecnológicas de apoyo a la gestión en nómina e inventarios | 2 módulos | Vp. Planeación, Riesgos y Entorno
Elaborar documento de estrategia de atención de situaciones de conflictividad la Agencia | 100% | Vp. Planeación, Riesgos y Entorno
PLAN DE ACCIÓN 2025
Foco estratégico 3. Fortalecer la institucionalidad de la Agencia con el fin de generar confianza y transparencia en la gestión.

## Slide 12: GRACIAS